**PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PARA MERCEARIA ORGÂNICA**

**APRESENTAÇÃO**

Este documento visa formalizar a proposta de prestação de serviços para a criação de um projeto de desenvolvimento de do sistema para a Empresa de produtos orgânicos utilizando a plataforma Rede Ecológica disponibilizada no GitHub. Dessa forma, descrevemos aqui as principais informações acerca da metodologia de trabalho, do cronograma de atividades, dos recursos necessários para a execução do projeto, bem como as condições de pagamento e prazos previamente definidos.

**PRODUTOS A SEREM OFERECIDOS**

A prestação desse serviço consiste no desenvolvimento de um website, utilizando da plataforma open source rede ecológica, para que os clientes possam interagir e fazer suas encomendas de forma otimizada e organizada, melhorando o relacionamento com a comunidade consumidora e gerando uma nova estratégia de venda e marketing de produtos através da internet.

O Resultado final do desenvolvimento do site, atenderam as seguintes características abaixo:

**Website:**

1. Barra de Navegação com Home, Faça seu Pedido, Como Funciona, Quem Somos, Contato.
2. Página inicial com Informações básicas do negócio e galeria de imagens dos produtos.
3. Página com explicações da forma de trabalho da empresa para o cliente.
4. Área de contato com Endereço, Telefone, E-mail e Links para Redes Sociais.
5. Sistema de autenticação de usuário (Utilizando a Plataforma Rede Ecológica).
6. Função para o cadastro do cliente na plataforma (Utilizando a Plataforma Rede Ecológica).
7. Função para futuras alterações de informações de contato, localização do cliente (Utilizando a Plataforma Rede).
8. Função para solicitação de encomendas e pedidos (Utilizando a Plataforma Rede).

**FASES DO PROJETO**

* *PRIMEIRA FASE:* ***Planejamento***

1. Envio da ideia de projeto da equipe para o Programador.
2. Pesquisa e planejamento da plataforma Rede Ecológica para a Construção do Sistema.
3. Apresentação da proposta de sistema construída pelo Desenvolvedor e possíveis soluções.

* *SEGUNDA FASE:* ***Desenvolvimento***

1. Seleção das linguagens de programação a serem utilizadas (preferência por compatibilidade com os principais navegadores e dispositivos).
2. Criação do Design Responsivo para a aplicação (Front-End).
3. Desenvolvimento do sistema de vendas e controle a Plataforma Rede Ecológica. (Back-End).
4. Inserção do conteúdo (textos e imagens) no website (estes mesmos deveram ser fornecidos pela Empresa).
5. Validação de formulários e verificação da segurança do site, para eventuais ataques ao sistema.

* *TERCEIRA FASE:* ***Implantação***

1. Aprovação do cliente.
2. Publicação do site no servidor de hospedagem desejada por conta da empresa.
3. Treinamento oferecido em forma de vídeo-aulas pelo desenvolvedor, para auxiliar na utilização da plataforma pelos clientes e trabalhadores.
4. Manutenção (correções de erros) até 15 dias após a entrega.

**PRAZOS E INVESTIMENTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FASE** | **DESCRIÇÃO** | **PRAZO** | **VALOR** |
| **Planejamento** | **Elaboração de proposta para a Empresa.** | **4 dias** | **R$ 0,00** |
| **Planejamento** | **Pesquisa e planejamento da plataforma Rede Ecológica para a Construção do Sistema.** | **3 dias** | **R$ 0,00** |
| **Desenvolvimento** | **Seleção das linguagens de programação.** | **3 dias** | **R$ 0,00** |
| **Desenvolvimento** | **Criação do Design para a aplicação (Front-End)** | **5 dias** | **R$ 300,00** |
| **Desenvolvimento** | **Desenvolvimento do sistema de pedidos utilizando a plataforma Rede Ecológica (Back-End)** | **10 dias** | **R$ 200,00** |
| **Desenvolvimento** | **Inserção do conteúdo disponibilizado pela Empresa dentro do Site.** | **5 dias** | **R$ 0,00** |
| **Desenvolvimento** | **Verificação da segurança do Site** | **6 dias** | **R$ 100,00** |
| **Implantação** | Treinamento para auxiliar na utilização do sistema | **3 dias** | **R$ 0,00** |
| **Implantação** | Hospedagem por conta da Empresa. | **--** | **--** |
| **TOTAL** |  | **36 dias** | **R$ 600,00** |

**DADOS DO DESENVOLVEDOR**

**Nome Completo:** Niuan Lucas Nicolau de Albuquerque

**Contato:** (21) 96619-5175

**E-mail:** niuanlucasnicolau@gmail.com

**Cursando**: Bacharelado em Ciência da Computação UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Campus Nova Iguaçu.

**Formação**: CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Campus Nova Iguaçu – Ensino Médio/Técnico em Telecomunicações. (2016/2018).

Informações adicionais podem ser encontradas em: linkedin.com/in/niuan-lucas